## Slide 1
Organizar, gerir e disponibilizar dados do setor público. Atualmente há dificuldade em organizar esses dados para realizar pesquisas, devido ao tamanho das bases e a alta fragmentação.
  Criar um Data Lake público no BigQuery, para que constem as bases de mortalidade e dados hospitalares na loja de aplicativos do Google.
  Criar um pipeline para criação de novas fontes, e de atualização desses dados.
  Incentivar o uso via meios de comunicação.
  A XYZ vai arcar apenas com o custo de armazenamento dos dados.
O que está no escopo do projeto
  O Data Lake público não irá arcar com os custos de processamento dos pesquisadores. O modelo do Google já prevê que cada pesquisador use sua contra gratuita ou pague pelo seu processamento.
O que não está no escopo do projeto
Escopo
Marcos - Premissas/Restrições
Data de Início: dd/mm/aaaa
Data de Término: dd/mm/aaaa
Patrocinadores: Professor Julio
Informações Complementares
Grupo XYZ
Equipe Alocada
Líder do Projeto: Líder do grupo
  Validar orçamento e tempo do projeto.
  Criar piloto com dados de mortalidade (já prontos)
  Criar metodologia de atualização.
  Divulgação e treinamento para uso.
Principal Milestone / Gates
Premissas - Existência de contrato com o Google e aprovação de orçamento. Uma equipe ficaria responsável por gerir as atualizações. Utilizaremos bibliotecas já prontas do Professor Flavio.
Restrições - A previsão é de disponibilizar apenas bases do setor público brasileiro.
Premissas/Restrições
Objetivo
DO/TIC LAB
Unidade – Frente TIC
Número CI:
Nome do Projeto
FGV Public Data Service/
Serviço de Data Lake de dados públicos